«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по административной и финансово-экономической деятельности государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

________________ Г.З. Гайнуллина

«15» мая 2026 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕНДЕРНОЙ ЗАКУПКИ

на право заключения договора на

Выполнение работ по разработке прототипа программного обеспечения «Система управления нарядами на ремонт насосов и деталей»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1. Информационная карта	3

Часть 2. Общие сведения	5

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора	15

Часть 4. Техническое задание	16

Часть 5. Проект договора с приложениями	26

Часть 6. Форма заявки	39

Часть 7. Форма декларации о соответствии участника тендерной закупки обязательным требованиям	41

# Часть 1. Информационная карта

|  | Способ процедуры закупки | Тендерная закупка |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика | Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк») |
|  | ИНН/КПП Заказчика | 1655191213/165501001 |
|  | Место нахождения Заказчика | 420074, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 |
|  | Номер контактного телефона Заказчика, Адрес электронной почты | Контактный телефон: (843) 235-14-75, доб. 24202 Адрес электронной почты: M.Albina@tatar.ru Контактное лицо: Максимова Альбина Владимировна |
|  | Предмет закупки | Выполнение работ по разработке прототипа программного обеспечения «Система управления нарядами на ремонт насосов и деталей» |
|  | Код по ОКПД 2 / ОКВЭД 2 | 62.01.11.000/62.01. |
|  | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с условиями Технического задания (часть 4 настоящей документации) и проекта договора (часть 5 настоящей документации) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с условиями проекта договора (часть 5 к настоящей документации) |
|  | Источник финансирования закупки | За счет внебюджетных средств |
|  | Дата начала подачи заявок | «15» мая 2026 года |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупке | «21» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
|  | Дата окончания срока приема запроса о предоставлении разъяснений положений документации о закупке | Запрос на разъяснения положений документации о закупке может быть направлен начиная с момента официального размещения документации о закупке и в срок не позднее «19» мая 2026 года (включительно) |
|  | Дата рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки | «21» мая 2026 года |
|  | Дата и время начала подачи ценовых предложений | «22» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
|  | Дата и время подведения итогов закупки | «22» мая 2026 года 15 час. 00 мин. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 2 545 000 (Два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, стоимость товара, работ, услуг, уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. налог на добавленную стоимость, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене каждой единицы продукции | Сведения о начальной (максимальной) цене каждой единицы продукции, являющейся предметом закупки, указаны в части 3 настоящей Документации |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в части 3 «Обоснование начальной максимальной цены договора» настоящей документации |
|  | Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится процедура закупки | 223etp.zakazrf.ru |
|  | Порядок предоставления национального режима в соответствии с частью 1 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки. | Предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом. |
|  | Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами | Запрет не установлен в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки. - в соответствии с подп. «и» п. 4 ПП 1875; |

# Часть 2. Общие сведения

- Приглашение к участию в тендерной закупке

  - Настоящим приглашаются к участию в тендерной закупке, проводимом на сайте электронной торговой площадки (далее – ЭТП), указанном в п. 18 части 1 документации о закупке, любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника, или физическое лицо и заинтересованные в предмете закупки, за исключением лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

  - На сайте ЭТП будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации о закупке, а также все изменения или дополнения документации о закупке, в случае возникновения таковых.

  - Настоящая документация разработана, утверждена Заказчиком и размещена на сайте ЭТП и в единой информационной системе, на официальном сайте.

- Общие сведения о заказчике и законодательное регулирование тендерной закупки

  - Настоящая процедура закупки регулируется нормами применимого законодательства и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «ИТ-парк» (далее – Положение о закупках), утверждённым в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции, действующей на дату официального размещения документации).

  - Тендерная закупка является неконкурентным способом закупки и решение о применении такой закупки принимается лицом, имеющим право подписи заключаемого договора, на основании предложения с обоснованием, представленного инициатором закупки.

  - Тендерная закупка проводится в случае:

- когда Заказчику необходимо закупить продукцию (товары, работы, услуги) конкретного производителя (подрядчика, исполнителя) или с указанием конкретного товарного знака. Описание предмета такой закупки осуществляется без соблюдения требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

- когда у Заказчика отсутствуют сроки на проведение конкурентной закупки.

- когда Заказчику необходимо определить поставщика, исполнителя, подрядчика для выполнения Заказчиком обязательств перед третьим лицом.

  - Тендерная закупка не является торгами согласно законодательству и не влечет для заказчика закупки возникновения соответствующего объема обязательств, предусмотренного статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Порядок проведения тендерной закупки определяется настоящей документацией, Положением о закупках, а также регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится настоящая тендерная закупка.

- Порядок подачи заявки участником процедуры закупки

  - Порядок подачи заявки определяется регламентом оператора ЭТП, на которой проводится тендерная закупка.

  - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в неконкурентной закупке в отношении предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения документации о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

  - При подаче заявки на участие в тендерной закупке участник берет на себя следующие обязательства:

а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении тендерной закупки, и заявкой участника закупки, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации о проведении тендерной закупки;

б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в тендерной закупке после окончания срока подачи заявок;

в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы.

4. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке

- Документация находится в свободном доступе на сайте ЭТП и в единой информационной системе, на официальном сайте и доступна в любое время с момента размещения без взимания платы.

- Неотъемлемой частью документации является проект договора, заключаемый по результатам закупки.

5. Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении тендерной закупки и отказаться от проведения процедуры закупки

- В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в тендерной закупке Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос участника закупки внести изменения в документацию.

- В случае внесения изменений в документацию, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭТП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее одного рабочего дня.

- Заказчик вправе отменить тендерную закупку в любое время до заключения договора по итогам тендерной закупки.

- Решение об отмене тендерной закупки размещается на сайте ЭТП и в единой информационной системе, на официальном сайте в день принятия этого решения.

- Изменения, вносимые в документацию о тендерной закупке, размещаются Заказчиком на сайте ЭТП в день принятия решения о внесении указанных изменений.

6. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

- Любой участник тендерной закупки вправе направить Заказчику посредством программных и технических средств ЭТП, с использованием которой проводится закупка, при условии аккредитации поставщика на ЭТП, запрос о даче разъяснений положений документации о закупке в сроки, установленные п.13 части 1 настоящей документации.

- В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации о закупке, Заказчик может осуществить разъяснение положений документации о тендерной закупки и разместить их на сайте ЭТП с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

- Разъяснения положений документации о тендерной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

7. Порядок обеспечения доступа к участию в тендерной закупке

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с регламентом электронной торговой площадки при подаче заявки осуществляется списание средств со счета участника в размере комиссии оператора ЭТП.

Таким образом, для обеспечения доступа к участию в процедуре закупки Участнику необходимо иметь на счете электронной торговой площадки свободные денежные средства в размере тарифа, установленного оператором ЭТП.

Порядок возврата/списания денежных средств, заблокированных на счете в качестве комиссии оператора ЭТП, производится в соответствии с регламентом ЭТП.

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в тендерной закупке.

8.1. Для участия в тендерной закупке участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в тендерной закупке. Порядок получения аккредитации на электронной площадке регулируется регламентом оператора ЭТП.

8.2. Подача участниками закупки заявки на участие в тендерной закупке означает согласие и присоединение участника закупки к регламенту оператора ЭТП.

8.3. Заявка подается участником тендерной закупки в форме электронного документа на ЭТП в соответствии с требованиями оператора ЭТП. Подача предложения иными способами не допускается.

8.4. Для участия в тендерной закупке участник закупки должен подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о проведении тендерной закупки.

8.5. Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования, а также избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

8.6. Заявка на участие в тендерной закупке должна содержать следующие документы и сведения (Форма заявки представлена в части 6 «Форма заявки» настоящей документации):

- Согласие участника закупки заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении тендерной закупки, и предложением участника закупки, а также предоставить заказчику обеспечение исполнения договора (в случае, если такая обязанность установлена условиями настоящей документации) по форме, установленной в части 7 настоящей документации

- Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

Для юридических лиц:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение, почтовый адрес;

- номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (при наличии) участника закупки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность, на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

- копии учредительных документов;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- декларация о соответствии участника закупки обязательным требованиям, установленным в п. 9.2 части 2 документации о закупке;

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- адрес места регистрации;

- идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и являющимся участником закупки (далее – ИП). В случае, если указанный документ подписан лицом, уполномоченным ИП, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствия участника закупки обязательным требованиям, установленным в п. 9.2 части 2 документации о закупке;

9. Требования к участникам закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника, или физическое лицо.

    - Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Понятие «конфликт интересов» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

6) участник закупки не является иностранным агентом;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной собственности.

9) обладание участниками закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности.

    - Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник процедуры закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в п. 8.6 части 2 документации о закупке.

10. Рассмотрение заявок на участие в тендерной закупке. Допуск к участию в закупке

10.1. Комиссия по осуществлению закупок по окончании срока подачи заявок на участие в тендерной закупке рассматривает заявки участников закупки, поданные с соблюдением срока, указанного в п. 12 части 1 настоящей документации.

10.2. Рассмотрение заявок осуществляется в срок, установленный п. 14 части 1 настоящей документации и не может составлять более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

10.3. В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

1) Проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований документации к составу и содержанию заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или грамматические ошибки;

2) Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по осуществлению закупок не соответствуют требованиям тендерной закупки по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в дальнейшем участии в тендерной закупке.

10.4. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку участника закупки в случаях:

1) несоответствия участника закупки требованиям к участникам тендерной закупки, установленным документацией;

2) несоответствия заявки требованиям, установленным документацией;

3) несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации;

4) предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

5) подачи двух и более заявок от одного участника при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

10.5. Отказ в допуске к участию в тендерной закупке по иным основаниям, не указанным в пункте 10.4 настоящей части не допускается.

10.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия участника требованиям документации такой участник закупки отстраняется от участия в тендерной закупке на любом этапе ее проведения.

10.7. В случае если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником тендерной закупки.

10.8. Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения заявок составляет протокол рассмотрения заявок на участие в тендерной закупке. В нем указываются следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в тендерной закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

4) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

5) идентификационный номер заявки.

10.9. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок, и в тот же день размещается Заказчиком на сайте ЭТП.

11. Порядок подачи ценового предложения в тендерной закупке

- При проведении тендерной закупки его участники подают ценовое предложение посредством ЭТП с учетом следующих требований:

1) участник тендерной закупки не вправе подать предложение о цене, равное ранее поданному иным участником предложению о цене или большее чем оно, а также предложение о цене, равное нулю;

2) участник тендерной закупки не вправе подать предложение о цене, сниженное не в пределах «шага тендерной закупки».

- При проведении тендерной закупки устанавливается время приема ценовых предложений участников такой тендерной закупки в соответствии с регламентом оператора электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене не поступило, такая тендерная закупка автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

12. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

- Единственным критерием закупки является цена договора.

- При проведении тендерной закупки его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене на величину в пределах «шага тендерной закупки».

- Величина снижения начальной (максимальной) цены (далее – «шаг тендерной закупки») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

- В случае, если среди участников имеются участники закупки, не являющиеся плательщиками НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применяющие упрощенную систему налогообложения, то сравнение цен заявок осуществляется без учета НДС в целях реализации положений статей 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации.

13. Выбор победителя и подведение итогов закупки

- Победителем тендерной закупки признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора (или общей цены единиц товара, работы, услуги), с учетом положений п. 12.4 части 2 настоящей документацией.

- В случае если участником тендерной закупки предложена цена, равная цене, предложенной другим участником такой тендерной закупки, лучшим признается предложение о цене, поступившее ранее.

- По итогам проведения тендерной закупки комиссия по осуществлению закупок составляет протокол подведения итогов тендерной закупки. В нем указываются следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) ценовое предложение участников закупки, порядковый номер результатов тендерной закупки, количество поданных заявок на участие в закупке;

3) идентификационный номер заявки;

4) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

5) иные сведения (при необходимости).

- Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок не позднее чем через два дня со дня проведения тендерной закупки.

- Указанный протокол размещается Заказчиком на сайте ЭТП не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания.

14. Порядок и последствия признания тендерной закупки несостоявшейся

- Тендерная закупка признается несостоявшейся в случаях:

- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки

2) по результатам проведения закупки все заявки были отклонены

3) на участие в закупке подана только одна заявка;

4) по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной заявки;

5) по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники закупки.

- Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика в случае, если тендерная закупка будет признана несостоявшейся по основаниям в подп. 1 и 2 пункта 14.1 настоящей части документации о закупке

- В случае если по результатам тендерной закупки договор не будет заключен, Заказчик вправе провести повторную тендерную закупку или применить другой способ закупки.

15. Преддоговорные переговоры

- После определения лица, с которым заключается договор Заказчик, вправе провести с ним преддоговорные переговоры в отношении положений проекта договора, кроме случаев, когда проведение преддоговорных переговоров является обязательным.

- Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видео - конференцсвязи. Формат проведения преддоговорных переговоров определяет Заказчик.

- Преддоговорные переговоры могут быть проведены по следующим вопросам:

(1) снижение цены договора без изменения объема закупаемой продукции;

(2) улучшение условий исполнения договора для заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантии);

(3) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, в связи с административным производством, с судебным разбирательством;

(4) включение условий, обусловленных изменениями законодательства или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

(5) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, в том числе указание на марку, модель оборудования или иные технические требования товара, позволяющие идентифицировать его на соответствие Техническому заданию, в рамка осуществленной закупки, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

(6) в случае уменьшения объема закупаемого товара с пропорциональным уменьшением цены договора исходя из цены единицы продукции;

(7) в случае уточнения иных несущественных условий договора.

- Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, которое ведет к ухудшению условий договора для Заказчика, запрещаются.

- Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в виде согласованной редакции проекта договора и должны быть учтены при формировании проекта договора.

16. Заключение договора по результатам проведения тендерной закупки

- Договор по результатам проведения тендерной закупки заключается в день размещения итогового протокола, составленного по результатам закупки или не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты размещения на сайте ЭТП итогового протокола, составленного по результатам закупки.

- Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

- В случае если при проведении тендерной закупки начальная (максимальная) цена договора, общая цена единиц товара, работа, услуги ни разу не была снижена Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или заключить договор с одним из участников закупки, допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в тендерной закупке на усмотрение Заказчика. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

- В случае, если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником тендерной закупки и заказчик вправе заключить договор с таким участником на условиях, предусмотренных документацией, проекта договора и заявкой, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в документации о проведении тендерной закупки. При этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

- В случае уклонения победителя тендерной закупки от заключения договора, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки цену договора или предложение которого содержит лучшую цену договора, следующую после цены, предложенной победителем закупки. Такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. В случае уклонения такого участника закупки от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

17. Возможность Заказчика изменить условия Договора

- Заказчик вправе изменить условия договора в следующих случаях:

1) при заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара, услуги, работы не должна превышать цену единицы товара, услуги, работы, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником закупки, с которым заключается договор, на количество товара, услуги, работы, указанное в извещении о проведении закупки;

2) при исполнении договора, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов от цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;

3) изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

4) изменить цену договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

б) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

- При исполнении договора допускается изменение по соглашению сторон сроков исполнения обязательств по рамочному договору, заключенному по единичным расценкам, если необходимость изменения сроков вызвана существующей потребностью Заказчика в товаре, работе, услуге при условии, если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, и поставщик, исполнитель, подрядчик готов продолжить исполнение договора без увеличения единичных расценок.

- При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, подрядчиком, исполнителем допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, либо товара, качество, функциональные и технические характеристики которого являются равными.

18. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

Требование об обеспечении исполнения договора не установлено.

19. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации.

20. Порядок предоставления национального режима

- В соответствии с частью 1 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом

# Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании представленных коммерческих предложений, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, как минимальное значение цены по коммерческому предложению и рассчитывается по следующей формуле:

НМЦмин = Цмин

где: НМЦмин – НМЦ, определяемая для закупки;

Цмин – минимальное значение цены коммерческого предложения.

| №п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во в ед.изм. | Информация о рыночных ценах |  |  |  |  |  | Минимальная цена за ед.изм. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №1 |  | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №2 |  | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |  |  |
| 1 | Выполнение работ по разработке прототипа программного обеспечения «Система управления нарядами на ремонт насосов и деталей» | Усл. ед. | 1 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 |
|  | ИТОГО | х | х | х | 5 300 000,00 | х | 2 545 000,00 | х | 4 200 000,00 | х | 2 545 000,00 |

Исполнитель расчета:

Заместитель директора по инновациям и корпоративному развитию

Юнусов Р.Ж.

# Часть 4. Техническое задание

1. Предмет закупки: Выполнение работ по разработке прототипа программного обеспечения «Система управления нарядами на ремонт насосов и деталей»

2. Термины, определения и понятия, используемые в техническом задании:

РМЗ- Ремонтно-механический завод

ДСЕ- Деталь / сборочная единица

ПО- Программное обеспечение

СУБД- Система управления базами данных

API- Application Programming Interface – интерфейс программирования приложений

REST- Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия

CRUD- Create, Read, Update, Delete – базовые операции над сущностью

KPI- Key Performance Indicator – ключевой показатель эффективности

OTD-On-Time Delivery – показатель своевременности выполнения

FPY- First Pass Yield – процент изделий, принятых с первого раза

АСВ НСИ- Автоматизированная система ведения нормативно-справочной информации

КД / ТД-Конструкторская / технологическая документация

ЗИП-Запасные части, инструмент и принадлежности

2. Место выполнения Работ: Работы оказываются в удаленном режиме средствами информационных технологий и телекоммуникаций, с учетом выполнения требований информационной безопасности.

3. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. Работы могут проводиться во внеурочное время, в выходные и праздничные дни.

4. Порядок оплаты: Оплата осуществляется по факту оказанных услуг в течение 30   (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ /Универсально-передаточного документа.

5. Общие требования:

Назначение: Система предназначена для автоматизации сквозного процесса управления ремонтом насосного, динамического и вспомогательного оборудования на Ремонтно-механическом заводе (далее – РМЗ)

Цели:

- замещение учетных Excel-таблиц («Перечень насосов.xlsx», «Входящие заказы на ремонт насосов.xlsx») единым веб-приложением с ролевой моделью;

- обеспечение сквозной трассируемости этапов ремонта каждого изделия (насос, деталь/ДСЕ) от поступления до отгрузки;

- сокращение времени прохождения наряда за счет визуализации этапов, явного назначения ответственных и цветовой индикации рисков;

- формирование оперативной и управленческой отчетности (KPI, OTD, такт-время, узкие места) в режиме реального времени;

- обеспечение единого хранилища исполнительной документации (чертежей, актов дефектовки) с контролем версий и прав доступа.

Область применения: Ремонтно-механический завод (РМЗ) при ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск), выполняющий ремонт насосного оборудования и изготовление деталей для предприятий.

5.1. Категории пользователей

Система поддерживает восемь категорий пользователей, соответствующих реальной организационной структуре РМЗ и этапам производственного маршрута:

- Мастер участка ремонта насосного оборудования – принимает насос на дефектацию, переводит на этап КД (с обязательным прикреплением файла «Акт дефектации»), принимает на сборку и выдает со сборки; заполняет и подписывает до пяти видов актов (дефектации, разборки, сборки, испытаний, приемки), без подписи перевод на КД невозможен. В выходные дни вправе заводить новые наряды (принимать в работу). При переводе наряда на статус КД обязан указать место хранения насоса и вправе изменить его при необходимости (предпочтительно – через отдельный функционал перемещения по складу).

- Конструктор – переводит наряд со статуса «Конструкторская документация (КД)» на статус «Технологическая документация (ТД)» после разработки и утверждения конструкторского пакета.

- Технолог – переводит наряд со статуса «Технологическая документация (ТД)» на статус «Комплектация» после подготовки технологической документации.

- Комплектовщик – сопровождает наряд на этапах комплектации материалами и ЗИП вплоть до передачи в изготовление деталей; фиксирует подбор аналогов, подбор материалов, запрос лимитов, закуп и ожидание ЗИП.

- Мастер участка изготовления (механической обработки) – берет детали в работу со статуса «Изготовление деталей», завершает изготовление отдельной детали и передает ее на хранение; завершает изготовление комплекта ДСЕ по наряду.

- Планировщик – вправе переводить наряд в любой статус, повышать и понижать срочность, создавать новые наряды и корректировать атрибуты карточек (наименование позиции, цех, завод и пр.); видит все наряды и детали без ограничений по участкам.

- Наблюдатель – имеет доступ на чтение ко всем разделам, нарядам и аналитическим отчетам без права перевода статусов и редактирования данных.

- Администратор – выполняет ведение нормативно-справочной информации (НСИ), заведение и удаление пользователей, назначение ролей; административные операции выполняются в штатной административной панели Django.

6.  Архитектура и технические характеристики

6.1. Архитектурная модель

Система построена по трехслойной архитектуре «клиент – сервер приложений – СУБД». Серверная часть реализована на асинхронном Python-фреймворке FastAPI с использованием ORM-абстракции SQLAlchemy. Клиентская часть – HTML-страницы, формируемые шаблонизатором Jinja2 на сервере, с динамическими обновлениями фрагментов средствами библиотеки HTMX и реактивной разметки Alpine.js. Стилизация выполнена на Tailwind CSS и компонентной библиотеке daisyUI.

6.2. Логические слои приложения

- Модели данных (app/models.py) – декларативные SQLAlchemy-сущности.

- Бизнес-сервисы (app/services/) – доменная логика, workflow, импорт/экспорт данных.

- Web-слой (app/web/routes/) – FastAPI APIRouter'ы, обработка HTTP-запросов.

- Слой представления (app/web/viewmodels/) – построение view-моделей для шаблонов.

- Пользовательский интерфейс (app/templates/, app/static/) – Jinja2-шаблоны, CSS, JavaScript.

6.3. Технологический стек

| Слой | Технология | Версия |
| --- | --- | --- |
| Язык разработки | Python | 3.12+ |
| Web-фреймворк | FastAPI | 0.135.2 |
| ASGI-сервер | Uvicorn | 0.42.0 |
| ORM | SQLAlchemy | 2.0.39 |
| СУБД (базовая) | SQLite | 3.x |
| СУБД (масштабирование) | PostgreSQL (опц.) | 14+ |
| Шаблонизатор | Jinja2 | 3.1.6 |
| Клиентская интерактивность | HTMX / Alpine.js | 2.0.4 / 3.14.9 |
| CSS-фреймворк | Tailwind CSS + daisyUI | 4.x / 5.5.19 |
| Работа с Excel | openpyxl | 3.1.5 |
| Обработка PDF | PyMuPDF, ReportLab | 1.27+ / 4.4+ |
| Сессионное хранилище | Starlette SessionMiddleware + itsdangerous | 2.2.0 |
| Менеджер зависимостей | uv | последняя |

6.4. Требования к серверной инфраструктуре

| Параметр | Минимальные требования | Рекомендуемые |
| --- | --- | --- |
| Операционная система | Linux (Ubuntu 22.04 / Astra Linux 1.7 / RHEL 8) или Windows Server 2019+ | Ubuntu 22.04 LTS |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Оперативная память | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Дисковое пространство | 20 ГБ SSD | 50 ГБ SSD |
| Сетевой канал | 100 Мбит/с, TCP-порт 8082 | 1 Гбит/с |
| Резервное копирование | Ежесуточное снятие снимка БД и каталога вложений | – |

7. Модель данных

В качестве базовой СУБД используется SQLite (файловое хранилище), с возможностью миграции на PostgreSQL без изменения прикладного кода за счет абстракции SQLAlchemy. Ниже перечислены основные таблицы.

| Сущность | Таблица | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Пользователь | users | Учетная запись сотрудника (роль, ФИО, участок). |
| Наряд на ремонт насоса | pump_orders | Карточка ремонтируемого насоса (позиция, тип, завод, цех, даты, статус, доля выполнения). |
| Этап наряда | pump_stage_progress | Прогресс по этапам технологического маршрута (15 этапов). |
| Деталь (ДСЕ) | parts | Изготавливаемая/обрабатываемая деталь, привязанная к наряду или существующая автономно. |
| Этап детали | part_stage_progress | Прогресс по этапам жизненного цикла детали (5 этапов). |
| Вложение | attachments | Загруженный файл: чертеж, акт дефектовки, фотофиксация. |
| Журнал изменений нарядов | order_change_log | Аудит действий по нарядам (кто, что, когда). |
| Журнал изменений деталей | part_change_log | Аудит действий по деталям. |

7.1. Связи между сущностями

- PumpOrder → PumpStageProgress (1:N, каскадное удаление);

- PumpOrder → Part (1:N, каскадное удаление);

- PumpOrder → Attachment (1:N);

- PumpOrder → OrderChangeLog (1:N);

- Part → PartStageProgress (1:N, каскадное удаление);

- Part → Attachment (1:N);

- Part → PartChangeLog (1:N);

- User ← PumpOrder / Part (через поля assigned_user_id, completed_by_user_id). 5. Функциональные требования

71. Подсистема аутентификации и ролевого доступа

- Форма входа по логину и паролю с выбором роли (для демонстраций – ускоренный выбор учетной записи).

- Сессионное хранение учетных данных (подписанные cookie – Starlette SessionMiddleware, itsdangerous).

- Восемь ролей с дифференцированными правами (admin, planner, master_pump, constructor, technologist, picker, master_fab, observer), настраиваемых через таблицу ROLE_PAGE_ACCESS и правила ROLE_RULES.

- Таблица ROLE_PAGE_ACCESS регулирует видимость разделов меню.

- Правила ROLE_RULES ограничивают этапы Kanban-доски, доступные для редактирования каждой ролью.

- Возможность смены пароля пользователем из раздела «Настройки».

7.2. Подсистема управления нарядами на ремонт насосов

Подсистема реализует полный цикл CRUD-операций и продвижение нарядов по 15 технологическим этапам. Этапы жестко зафиксированы в модуле app/services/workflow.py (константа PUMP_BOARD_STAGES) и сопровождаются нормативами времени (norm_days), используемыми для расчета риска просрочки.

Производственный маршрут насоса (15 этапов):

1) Поступление → 2) Дефектация → 3) Конструкторская документация (КД) → 4) Кодирование АСВ НСИ → 5) Технологическая документация (ТД) → 6) Подбор аналогов → 7) Подбор материалов → 8) Запрос лимитов → 9) Закуп выполняется → 10) Закуп отменен (ветка) → 11) Закуп выполнен → 12) Изготовление ДСЕ → 13) Ожидание ЗИП → 14) Сборка → 15) Выполнено.

Функциональные возможности подсистемы:

- Создание наряда с заполнением атрибутов (номер, позиция, тип насоса, завод, цех, даты).

- Автопродвижение по маршруту (endpoint POST /orders/{id}/advance).

- Прямой перевод на заданный статус (endpoint POST /orders/{id}/update).

- Назначение ответственных на каждом этапе (endpoint POST /orders/{id}/stages/{code}/responsible).

- Автоматический расчет показателя completion_ratio (доля завершенных этапов).

- Группировка в архивные бакеты: incoming (поступившие), active (в работе), done (завершенные).

- Привязка существующих деталей (endpoint /orders/{id}/parts/link) и создание новых (endpoint /orders/{id}/parts/add).

- Экспорт перечня в формате Microsoft Excel (endpoint GET /export/pumps).

7.3. Подсистема управления деталями (ДСЕ)

Жизненный цикл детали – 5 этапов:

1) Поступило → 2) Чертеж → 3) Изготовление → 4) Контроль → 5) Готово/На складе.

Функциональные возможности:

- CRUD-операции для деталей, возможность существования детали вне наряда.

- Продвижение по маршруту и прямой перевод статуса (endpoints /parts/{id}/advance, /parts/{id}/update).

- Атрибуты: адрес хранения (ячейка склада), штрихкод / QR-код, ответственный.

- Раздельная загрузка чертежа (drawing_path) и акта дефектовки (defect_path).

- Экспорт перечня в Microsoft Excel (endpoint GET /export/parts).

7.4. Подсистема файлового хранилища

- Загрузка файлов через multipart/form-data (endpoint POST /attachments/upload).

- Типизация вложений: drawing (чертеж), defect (акт дефектовки), file (прочие документы).

- Генерация уникального UUID-имени файла на диске, сохранение оригинального имени в БД (поле original_name).

- Каскадное удаление вложений при удалении родительской сущности (наряд/деталь).

- Прямой доступ к файлу по стабильному URL вида /uploads/<uuid>.<ext> (монтирование StaticFiles).

- Ограничение прав загрузки исполнительной документации и актов дефектации: роли admin, master_pump (мастер участка ремонта насосного оборудования) и planner; остальные роли загружают файлы в рамках своих производственных этапов.

7.5. Подсистема визуализации – Kanban-доски

- Доска насосов: 15 колонок, соответствующих этапам маршрута.

- Доска деталей: 5 колонок.

- Drag-and-drop перемещение карточек между колонками (для ролей admin и planner; для остальных ролей – в пределах разрешенных переходов этапов) с фиксацией изменения в журнале аудита.

- Цветовая индикация состояния карточек: синий – в работе, зеленый – завершено, оранжевый – риск просрочки (>70 % норматива), красный – просрочка, серый – нет ответственного.

- Постоянная легенда цветов, размещенная на каждой доске.

- Фильтрация по заводу, участку, ответственному, типу насоса, дате поступления.

7.6. Подсистема «Дашборд» (сводная панель)

- KPI-блоки: число активных нарядов, OTD, просрочки, средний такт.

- Мини-Kanban обоих контуров (насосы + детали) на одном экране.

- Виджеты «Проблемные заказы», «Ближайшие сроки», «Загрузка участков».

- Ссылки быстрого перехода к полной доске и к конкретной карточке.

7.7. Подсистема отчетности и экспорта

- Экспорт реестра нарядов и деталей в формат .xlsx (openpyxl).

- Управленческие отчеты: Суточный рапорт, Узкие места, План-факт по заводам, Материалы.

- Возможность выгрузки по произвольным фильтрам (период, завод, участок, статус).

- Сохранение истории выгрузок в каталоге /exports/ с меткой времени.

7.8. Подсистема операционной аналитики – отраслевые витрины

В составе Системы реализованы специализированные страницы («витрины») для углубленной аналитики по участкам ремонта насосов и изготовления деталей.

| Код | Витрина | Назначение |
| --- | --- | --- |
| p-takt | Такт-время | Хронометраж участков ремонта насосов и изготовления деталей с визуализацией темпа работы. |
| p-stats | Операционная статистика | Показатели SLA, повторные работы, структура заказов за период. |
| p-reports | Управленческая отчетность | Суточные рапорты, план-факт, витрины для руководства. |
| p-issues | Проблемные заказы | Риск / просрочка / отсутствие ответственного. |

7.9. Подсистема аудита и журналирования

- Журналирование всех изменений нарядов и деталей в таблицы order_change_log и part_change_log (actor, action, changed_at).

- Фиксация временных меток перехода по этапам: completed_at, completed_by_name, assigned_name.

- Декоратор log_timed_operation() в модуле app/logging_utils.py для хронометража серверных операций.

- Структурированное логирование в файл и в stdout с ротацией по размеру.

7.10. Подсистема настроек

- Управление уведомлениями: флаги email-дайджеста и оповещений.

- Смена пароля текущего пользователя.

- Управление правами ролей в разрезе разделов меню.

8. Перечень программных интерфейсов

Системой реализован REST-совместимый набор HTTP-эндпоинтов. Все интерфейсы принимают запросы в формате application/x-www-form-urlencoded (или multipart/form-data для загрузки файлов), ответы возвращаются в формате text/html (фрагменты Jinja2 для HTMX) либо application/octet-stream (файловые выгрузки).

| Метод | Маршрут | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /login | Отображение формы аутентификации. |
| POST | /login | Проверка учетных данных, создание сессии. |
| GET/POST | /logout | Завершение сессии. |
| GET | / | Главная страница (роутер разделов по параметру ?page). |
| GET | /board | HTMX-фрагмент Kanban-доски. |
| GET | /orders/{id} | Детализация наряда на насос. |
| POST | /orders/create | Создание нового наряда. |
| POST | /orders/{id}/advance | Перевод наряда на следующий этап. |
| POST | /orders/{id}/update | Прямой перевод наряда на указанный статус. |
| POST | /orders/{id}/stages/{code}/responsible | Назначение ответственного на этапе. |
| POST | /orders/{id}/parts/add | Создание детали в составе наряда. |
| POST | /orders/{id}/parts/link | Привязка существующей детали. |
| POST | /attachments/upload | Загрузка вложения. |
| POST | /attachments/{id}/delete | Удаление вложения. |
| GET | /export/pumps | Экспорт нарядов в .xlsx. |
| GET | /parts/{id} | Детализация детали. |
| POST | /parts/{id}/advance | Перевод детали на следующий этап. |
| POST | /parts/{id}/update | Прямой перевод детали. |
| GET | /export/parts | Экспорт деталей в .xlsx. |
| GET | /reports/export/{key} | Экспорт управленческих отчетов (daily, bottlenecks, plants, materials). |
| POST | /admin/reimport | Ре-импорт исходных Excel-файлов. |
| POST | /settings/notifications | Обновление настроек уведомлений. |
| POST | /settings/password | Смена пароля. |
| POST | /settings/role-access | Изменение прав доступа ролей. |

9. Нефункциональные требования

9.1. Производительность

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| Время отклика на любой запрос (p95) | ≤ 500 мс при объеме до 10 000 нарядов |
| Полная отрисовка дашборда (p95) | ≤ 1 200 мс |
| Загрузка файла до 10 МБ (p95) | ≤ 3 с |
| Одновременные пользователи (SQLite) | до 50 |
| Одновременные пользователи (PostgreSQL) | до 500 |

9.2. Безопасность

- Подписанные сессионные cookie.

- Контроль доступа по ролям на уровне маршрутов FastAPI.

- Защита от CSRF – same-site cookie и проверка заголовка Origin при мутирующих запросах.

- Санитизация имен загружаемых файлов (UUID на диске, оригинальное имя – только в БД).

- Маскирование паролей в логах.

- Политика паролей – минимальная длина 8 символов, обязательный заглавный и цифра.

9.3. Масштабируемость и надежность

- Горизонтальное масштабирование Uvicorn/Gunicorn (N worker'ов) за обратным прокси.

- Миграция на PostgreSQL без изменения бизнес-логики (абстракция SQLAlchemy).

- Ежесуточное резервное копирование файла БД и каталога вложений.

- Сохранение предыдущей сборки для возможности отката в течение 2 часов.

9.4. Локализация и доступность

- Весь пользовательский интерфейс и документация на русском языке.

- Человекочитаемые ярлыки статусов (без технических кодов), обязательная легенда на всех досках.

- Согласованная цветовая схема (синий / зеленый / оранжевый / красный / серый) между всеми экранами.

- Базовая мобильная адаптация – обязательна; полная адаптация планируется на этапе IV.

9.5. Поддерживаемость

Модульная архитектура с четким разделением слоев (models / services / web / templates).

- Структурное логирование.

- Единая точка входа для миграций (app/cli.py).

- Автоматизированные тесты на pytest (tests/test_workflows.py).

9. Состав передаваемых результатов работ и комплект сопроводительной документации:

- Полный исходный код Системы в виде git-репозитория (архив .bundle либо push в приватный репозиторий Заказчика).

- Объектный код (собранные статические ресурсы, если применимо к этапу).

- Файл перечня зависимостей (pyproject.toml, uv.lock).

- Шаблоны конфигурационных файлов (.env.example, Makefile, скрипты миграций).

- Набор автоматизированных тестов (tests/) с инструкцией запуска.

- Файл базы данных с демонстрационными и импортированными данными (на дату сдачи этапа).

- Комплект сопроводительной документации:

-Описание архитектуры Системы – диаграмма компонентов, схема БД, карта маршрутов.

-Руководство администратора – установка, обновление, резервное копирование, управление учетными записями и правами.

-Руководство пользователя – сценарии для каждой из восьми ролей (мастер участка ремонта насосного оборудования, конструктор, технолог, комплектовщик, мастер участка изготовления, планировщик, наблюдатель, администратор) с иллюстрациями.

-Инструкция по развертыванию (Deployment Guide) – конфигурация Uvicorn, systemd-юнит, обратный прокси.

-Инструкция по импорту данных – маппинг колонок исходных Excel-файлов, порядок ре-импорта.

-Спецификация REST-API – перечень эндпоинтов, форматы запросов и ответов, коды ошибок.

-Отчет о приемочном тестировании – протоколы, результаты выполнения тест-кейсов.

10. Критерии приемки работ

Работы каждого этапа признаются выполненными надлежащим образом при одновременном соблюдении следующих условий:

- Реализован весь объем функциональности, определенный для этапа в календарном плане (раздел 8).

- Развернутое на инфраструктуре Заказчика (либо на согласованном промежуточном контуре) ПО корректно отрабатывает типовые пользовательские сценарии, согласованные обеими Сторонами.

- Отсутствуют дефекты блокирующего и критического уровней (см. классификацию ниже).

- Комплект документации, установленный для этапа, передан Заказчику.

- Успешно пройден набор автоматизированных тестов (pytest), в том числе сценарии, покрывающие измененный функционал.

10.1. Классификация дефектов

| Уровень | Описание | Допустимое количество на приемке |
| --- | --- | --- |
| Блокирующий | Невозможность использовать ПО или его ключевую функцию / риск потери данных. | 0 |
| Критический | Недоступна ключевая функция основной роли, нет обходного пути. | 0 |
| Значительный | Отдельные некритичные ошибки, есть обходной путь. | Не более 3 с согласованным планом устранения |
| Незначительный | Косметические замечания, UX-шероховатости. | Без ограничений; устраняется в рабочем порядке |

11. Гарантийное сопровождение

В соответствии с разделом 6 Договора Исполнитель предоставляет гарантию на разработанное ПО в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки работ по Договору в целом.

11.1. Сроки устранения дефектов в гарантийный период

| Уровень дефекта | Срок реакции | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| Блокирующий | не более 4 часов в рабочее время | не более 2 рабочих дней |
| Критический | не более 8 часов в рабочее время | не более 5 рабочих дней |
| Значительный | не более 1 рабочего дня | не более 10 рабочих дней |
| Незначительный | по регламенту плановых обновлений | в ближайшем запланированном релизе |

Доработки, не предусмотренные настоящим Техническим заданием и расширяющие функциональные возможности Системы, выполняются на основании отдельных дополнительных соглашений к Договору и не входят в объем гарантийных обязательств.

12. Порядок взаимодействия Сторон

12.1. Каналы коммуникации

- Электронная почта – основной канал согласования документов и изменений.

- Мессенджер Telegram – оперативная рабочая связь.

- Видеоконференцсвязь – статус-встречи команд.

12.2. Представители Сторон

- От Заказчика – руководитель проекта / ответственный представитель.

- От Исполнителя – технический руководитель проекта и менеджер по работе с Заказчиком.

12.3. Регламент релизов

- Уведомление Заказчика о продуктивном деплое.

- Возможность отката на предыдущую стабильную версию.

# Часть 5. Проект договора с приложениями

ДОГОВОР №

на выполнение работ

г. Казан                                                                                                                  __________    _2026г.

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола №________ от «»  2026г. заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке прототипа программного обеспечения «Система управления нарядами на ремонт насосов и деталей» — (далее — Система) в соответствии с Техническим заданием к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Перечень и порядок выполнения Работ определены Сторонами в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.3.  Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Работ на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые разрешения и лицензии.

1.4.  Сроки выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. Работы могут проводиться во внеурочное время, в выходные и праздничные дни.

1.5.  Место выполнения Работ: Работы оказываются в удаленном режиме средствами информационных технологий и телекоммуникаций, с учетом выполнения требований информационной безопасности.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (__________) рублей 00 копеек, включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ / НДС не облагается.

Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и включает в себя в том числе, но не исключительно: расходы на выполнение всех видов Работ, являющихся предметом тендерной закупки, на приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, на уплату налогов (в т. ч. НДС), сборов, взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, при этом стоимость за единицу Работы в Техническом задании по каждой позиции должна быть прописана с учетом пропорционального снижения от начальной (максимальной) цены указанной в извещении о проведении аукциона на предмет договора согласно п. 1.1 настоящего Договора.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту выполненных Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ /Универсально-передаточного документа (далее – Акт/УПД) и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии), выставленных на основании подписанного Сторонами Акта/УПД, а также предоставления отчетных документов у Заказчика претензий и замечаний по объему и качеству выполненных Работ. Сумма, причитающаяся к выплате Исполнителю за выполненные работы, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором.

В случае непредоставления, несвоевременного предоставления и (или) предоставления Исполнителем полного пакета документов, указанного в данном пункте Договора, составленного с нарушением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Заказчик возвращает данные документы на доработку, при этом Исполнитель самостоятельно несет риски приостановления сроков оплаты по договору до момента устранения нарушений и предоставления полного перечня надлежаще оформленных документов, в том числе отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием.

Сумма, причитающаяся к выплате Исполнителю за выполненные работы, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором.

Для оплаты выполненных работ, подтверждающие документы могут быть представлены Заказчику либо посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан, либо посредством электронного документооборота, либо на бумажном носителе.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата осуществляется за счет внебюджетных средств.

2.5. В случае возникновения у Исполнителя, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, обязанности произвести уплату неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных пунктами 8.4 и 8.5. настоящего Договора, окончательная оплата стоимости выполненных Работ может производится Заказчиком только после поступления на расчетный счет Заказчика сумм неустойки (штрафа, пеней) в полном объеме.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. выполнить Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием и нормативными и нормативно-техническими документами.

В случаях, если данные Работы подлежат лицензированию или требуется иной разрешительный документ согласно требованиям действующего законодательства РФ, представить Заказчику копию документа, подтверждающего право выполнять/осуществлять Работы, оформленного в соответствии с законодательством РФ;

3.1.2. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ за свой счет;

3.1.3. исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения Работ, при условии получении Исполнителем предварительного письменного согласия о привлечении третьих лиц;

3.1.4. своевременно, надлежащим образом выполнить Работы в сроки и объеме согласно условиям настоящего Договора и Технического задания;

3.1.5. исполнять обязательства, предусмотренные Техническим заданием к настоящему Договору;

3.1.6. исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания и предписания Заказчика;

3.1.7. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной в ходе выполнения Работ;

3.1.8. возместить Заказчику в полном объеме суммы штрафов и все иные убытки, возникшие у Заказчика в связи с привлечением Заказчика к какой-либо ответственности за нарушения, возникшие по вине Исполнителя;

3.1.9.	Исполнитель при исполнении договора обязан обеспечить отсутствие нарушения прав интеллектуальной собственности других лиц на результаты выполненных работ и во избежание нанесения коммерческого или иного ущерба интересам Заказчика обеспечить соблюдение того, чтобы при использовании результата выполненных работ не нарушались любые права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность) любых третьих лиц.

В случае нарушения Исполнителем прав интеллектуальной собственности третьих лиц Исполнитель обязан возместить Заказчику в полном объеме все причиненные таким нарушением убытки, включая упущенную выгоду, а также возместить таким третьим лицам за свой счет в полном объеме все причиненные им убытки;

3.1.10. передать Заказчику результаты работ в виде работоспособного прототипа Системы, размещенной на инфраструктуре Заказчика или на согласованной промежуточной инфраструктуре, а также всю сопутствующую документацию, включая исходный код, объектный код и иную документацию, предусмотренную Техническим заданием к настоящему Договору.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта/УПД на основании представленных им отчетных документов (при наличии) и при условии отсутствия замечаний Заказчика по качеству выполненных Работ;

3.2.2. требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ в соответствии с условиями Договора;

3.2.3. запрашивать у Заказчика необходимые для выполнения Работ информацию и документацию;

3.2.4. Исполнитель обязан гарантировать, что третьи лица, привлеченные для выполнения Работ, имеют специальную правоспособность (если такие требования предъявляются действующим законодательством к услугам определенного вида), обладают специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам Работ, предусмотренных в Техническом задании. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Исполнитель несёт единоличную ответственность за действия и бездействие всех привлечённых им третьих лиц.

Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и объемов Работ по настоящему Договору. Перечень Работ, выполненных третьими лицами, и их стоимость, Исполнителем может быть указана в отчетной документации.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять и оплатить результаты Работ в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором;

3.4.2. в любое время проверять и контролировать ход и качество выполнения Работ по Договору, давать обязательные для выполнения Исполнителя указания, требовать своевременного устранения выявленных при приемке Работ недостатков;

3.4.3. в случае оказания Исполнителем Работ, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от их оплаты;

3.4.4. отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных Работ в случае их несоответствия требованиям настоящего Договора;

3.4.5. досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы;

3.4.6. отказаться от исполнения договора (частично или полностью) в соответствии с условиями Договора.

3.4.7. предъявить требования, связанные с недостатками выполненных Работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ И ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ

4.1.  Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

4.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых Работ в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ и сроков их устранения.

4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Работ Заказчик вправе по своему выбору:

4.3.1. инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;

4.3.2. потребовать устранения недостатков выполненных Работ.

4.4. В случае если Исполнитель не устранил допущенные им недостатки в сроки, указанные Заказчиком, Заказчик вправе устранить их своими силами или привлеченными силами за счет Исполнителя, либо за свой счет с возложением на Исполнителя всех понесенных расходов и взыскать штраф в размере 30% стоимости Работ по устранению недостатков.

4.5. По факту выполнения Работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру (при наличии), счет, Акт/УПД в 2 (Двух) экземплярах и отчетные документы (при наличии), предусмотренные условиями Договора и Техническим заданием.

4.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов, предусмотренных п.4.5. Договора Заказчик обязан принять Работы и подписать Акт/УПД в 2 (Двух) экземплярах и направить 1 (Один) экземпляр Акта/УПД Исполнителю или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта/УПД с указанием причины отказа. Моментом приемки результатов выполненных работ является дата подписания Заказчиком Акта/УПД.

В случае если отказ от подписания Актов/УПД, мотивирован по результатам проведенной экспертизы, расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В иных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

4.7. При поступлении от Заказчика мотивированного отказа от подписания Актов/УПД, Исполнитель обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней устранить указанные недостатки. Устранение недостатков, указанных в мотивированном отказе, является основанием для принятия Заказчиком Работ и подписания Актов/УПД.

4.8. При невозможности устранения Исполнителем недостатков, указанный в мотивированном отказе, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения цены настоящего Договора.

5.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие частичному или полному выполнению настоящего Договора, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, изменений законодательства или других, не зависящих от Сторон, чрезвычайных или неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

5.3.	Сроки исполнения обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Если указанные обстоятельства действуют более 30 (тридцати) календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой Стороне, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

5.4.	По требованию одной из Сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается компетентными государственными органами.

5.5. Стороны согласовали, что применительно к исполнению настоящего Договора проведение частичной мобилизации, ведение особых режимов: максимальный, средний, базовый уровень реагирования либо уровня повышенной готовности и/или проведение военной операции любого рода не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле п. 3 ст. 401 ГК РФ, которое освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Для целей настоящего Договора Конфиденциальной информацией считается вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, в том числе составляющая коммерческую тайну, полученная Сторонами друг от друга в ходе деловой переписки связанная с заключением и исполнением настоящего Договора.

6.2. Разглашение конфиденциальной информации одной Стороной возможно только на основании письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны несут ответственность за умышленное или неосторожное разглашение конфиденциальной информации.

6.4. Разглашение конфиденциальной информации влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае причинения убытков Стороне в результате разглашения конфиденциальной информации другая Сторона обязана возместить причиненные убытки в полном объеме.

6.6.   В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона, допустившая такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня предъявления требования потерпевшей убытки Стороной в соответствии с п.6.5. настоящего Договора выплатить сумму понесенных убытков.

7. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

7.1.	Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон и/или их партнеров.

7.2.	Каждая из Сторон настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, а также недопущение фактов совершения своими работниками коррупционных действий при заключении договоров.

7.3.	В случае если одна из Сторон допускает нарушение условий, изложенных в пп.7.1. и 7.2, другая Сторона имеет право немедленно прекратить все действующие сделки, существующие между Сторонами, отменить все переговоры путём направления соответствующего уведомления, потребовать у Стороны, допустившей такое нарушение, освобождения от ответственности при расторжении договора и освобождения от любых претензий какой-либо третьей стороны, а также потребовать возмещение ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.4. Исполнитель в порядке ст. 431.2 ГК РФ в целях реализации принципа добросовестного сотрудничества предоставляет Заказчику заверения о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения и исполнения Договора:

7.4.1. Исполнитель представил полную и достоверную информацию в части документов и сведений, касающихся его экономической деятельности.

7.4.2. Исполнитель имеет право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором.

7.4.3. Исполнитель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем.

7.4.4. Исполнитель обладает всеми необходимыми допусками (лицензиями, разрешениями), денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для исполнения Договора.

7.4.5. Все хозяйственные операции Исполнителя полностью отражены в его первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя законодательством.

7.4.6. Отсутствуют акты любого уровня власти, локальные акты или решения органов управления, ограничивающие право Исполнителя или запрещающие Исполнителю заключать и/или исполнять Договор.

7.4.7. Исполнителем ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.8. У Исполнителя отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской федерации согласно Положения о закупках.

7.4.9. Исполнитель отражает в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе стоимости Работ.

7.4.10. Исполнитель не находится в процессе ликвидации или банкротства.

7.5. В случае наступления события, делающего недействительным/недостоверным одно или несколько заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 7.4. Договора Исполнитель обязуется в течение 3 (Трех) календарных дней уведомить о таком событии Заказчика.

7.6. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие нарушения Исполнителем любого из указанных в 7.4. Договора заверений и/или иных допущенных Исполнителем нарушений, в том числе налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

7.7.  Нарушение Исполнителем заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 7.4.  Договора, является основанием и дает право Заказчику расторгнуть Договор на любом этапе его исполнения без применения к Заказчику каких-либо санкций, в том числе предусмотренных Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Нормы статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к взаимоотношениям сторон настоящего Договора.

8.3. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать оплаты неустойки (штраф, пени).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 0,5% от стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 30% от цены Договора.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. В случае нарушения Исполнителем требований к качеству Работ Заказчик имеет право потребовать уплаты штрафа Исполнителем в размере 5 (пяти) процентов от цены договора за каждое нарушение, а также возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 8.5. настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств, указанных в пункте 2.4.  Договора. Основанием для начисления неустойки по настоящему Договору является направление в адрес Заказчика письменной претензии. Не выставление письменной претензии Заказчику лишает Исполнителя права начислять неустойку по п. 8.5. настоящего Договора.

8.7. Стороны несут взаимную ответственность по своим обязательствам, связанным с нарушением конфиденциальности и коммерческой тайны.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени), процентов и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

8.9. В случае грубого или неоднократного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

8.10. Заказчик имеет право удержать неустойку (штрафы, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем обязательств по Договору из суммы платежа за оказанные по настоящему Договору Работы либо из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применена Исполнителем).

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

9.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Договору, другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения. Датой получения претензии признаётся дата получения одной Стороной подтверждения о получении другой Стороной претензии или дата получения информации об отсутствии Стороны по адресу, указанному в Договоре. В случае уклонения Стороны от получения претензии, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюдённым.

9.4. Неурегулированные сторонам споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. При исполнении настоящего Договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае замены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Работ, указанными в Договоре, либо Работа, качество, функциональные и технические характеристики которого являются равными.

10.3. При исполнении Договора допускается изменение по соглашению сторон сроков исполнения обязательств по рамочному Договору, заключенному по единичным расценкам, если необходимость изменения сроков вызвана существующей потребностью Заказчика в товаре, работе, услуге при условии, если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, и поставщик, исполнитель, подрядчик готов продолжить исполнение договора без увеличения единичных расценок.

10.4. Стороны вправе изменить условия настоящего Договора в следующих случаях:

10.4.1 при исполнении Договора, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество Товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов от цены договора. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;

10.4.2. при исполнении договора, если по предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные договором количества товара, объема работы или услуги. Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги;

10.4.3.	сроки исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору или по иным объективным причинам;

10.4.4.	цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

10.6. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

10.6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (в полном объеме или частично) в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в случае существенного нарушения Договора Исполнителем. Для целей настоящего Договора под существенным нарушением Договора Исполнителем понимается:

- обнаружение факта предоставления Исполнителем недостоверной информации в отношении соответствия Исполнителя требованиям законодательства Российской Федерации и указанным в Техническом задании;

- неоднократное нарушение Исполнителем требований, указанных в Договоре и Техническом задании.

10.6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- в любой момент до сдачи результата выполнения Работ без объяснения причин с оплатой уже выполненной Работы и возмещением документально подтвержденных расходов Исполнителя в пределах стоимости Работ;

- ввиду медлительности Исполнителя, если имеет место явное отсутствие возможности завершения Исполнителем выполнения Работ к конечному сроку (немаловажную роль по данной категории дел имеет переписка сторон);

- неисполнение Исполнителем в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполняемой Работы;

- отступление в процессе выполнения Работ от условий Договора или иные недостатки результата выполнения Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

10.6.3. Заказчик обязан расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

10.6.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

10.6.5. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

10.6.6. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6.7. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, который подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и должен содержать:

а) реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

б) указание на предмет Договора;

в) указание на действия (бездействия) Заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

10.6.8. Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, направляет в течение трех (календарных) дней со дня подписания протокола другой стороне по Договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением такого протокола заказным письмом с уведомлением.

К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени стороны по Договору.

Договор считается расторгнутым с даты получения стороной решения об одностороннем расторжении договора.

В случае отказа Исполнителя от получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора или возврата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора за истечением срока хранения либо выбытия адресата договор считается расторгнутым с даты возврата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчику.

11. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

11.1. При наличии технической возможности Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Договору осуществлять в электронном виде обмен документами по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) (далее – электронный документооборот – ЭДО), соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

11.2. Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами следующими видами формализованных и неформализованных документов:

Формализованные документы:

- Счет-фактура;

- Акты сдачи-приемки;

Неформализованные документы:

- Акты, подтверждающие исполнение обязательств по Договору;

- Дополнительное соглашение к договору;

- Отчеты;

- Акт сверки взаиморасчетов, акт сверки взаимных требований;

- Счет на оплату;

- Официальные письма и уведомления;

- Заявки;

- Прочие неформализованные документы.

11.3. Стороны признают, что информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его направивший, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Если документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

11.4. Наличие настоящего раздела Договора о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных, предусмотренных условиями Договора, способов изготовления и обмена документами, способов связи, способов обмена сообщениями между Сторонами.

Каждая Сторона обязуется представить другой Стороне по ее запросу подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью (при наличии) Стороны экземпляры электронных документов, ранее переданных через ЭДО, в бумажном печатном виде. Срок представления запрашиваемых документов в бумажном печатном виде – не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения соответствующего запроса.

11.5. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого временного сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны.

11.6. Стороны договариваются, что все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий настоящего Договора.

11.7. Стороны договорились использовать усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

- квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

- квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ.

Стороны обязаны использовать квалифицированную ЭП, выданную аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющего свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11.8. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, а также об ограничениях в использовании сертификата в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать квалифицированную ЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой квалифицированной ЭП − имеющими полную юридическую силу.

Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, такая Сторона обязана известить другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО.

11.9. ID электронного документооборота Заказчика: 2BE9aae9a0cbb1441ed925c2e27f114fa11

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

12.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в связи с Исполнителем своих обязательств по Договору или являющиеся результатом выполнения работ передаются Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ. Стоимость передаваемых прав входит в стоимость работ, указанную в п. 2.1. настоящего Договора.

12.2. Исполнитель гарантирует, что при разработке прототипа Системы им не нарушались права третьих лиц, им не использовались материалы третьих лиц, на которые ему не были переданы права на использование. В случае предъявления претензий к Заказчику со стороны третьих лиц о нарушении их авторского и смежного права Исполнитель обязуется урегулировать данные претензии с третьими лицами самостоятельно, в том числе оплатить их материальные требования, предъявляемые к Заказчику.

12.3.	Исключительные имущественные права передаются Заказчику на весь перечень объектов авторского права, Заказчик имеет право использовать их, в том числе без указания имен авторов, по своему усмотрению в любой форме и любым способом, включая опубликование, распространение по сети Интернет любым способом, предоставление прав использования указанных объектов авторского права третьим лицам, продажу, переработку этих объектов авторского права полностью либо в части любым способом без согласия либо иного одобрения Исполнителем и без выплаты каких-либо дополнительных вознаграждений Исполнителю, и др., без ограничения срока и территории использования.

12.4. В случае если материалы, предоставленные Заказчиком в целях исполнения настоящего Договора, содержит тексты, изображения и иные включения, являющиеся объектами охраны авторского права, прав, смежных с авторскими, патентного права или являющиеся объектами охраны иных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, Заказчик предоставляет Исполнителю копии соответствующих разрешительных документов на использование вышеуказанных объектов. При не предоставлении данных документов, все риски предъявления претензий имущественного и иного характера возлагаются на Заказчика. При невыполнении настоящих требований договора Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

12.5. Исполнитель предоставляет гарантию на работоспособность и соответствие прототипа Системы требованиям Технического задания к настоящему Договору в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется безвозмездно устранять ошибки и недостатки, возникшие по его вине.

Гарантийный срок не распространяется на возникшую у Заказчика необходимость добавления/дополнения функционала уже выполненных Исполнителем работ. Данные работы выполняются Исполнителем на основании отдельно заключаемого Сторонами Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор заключается Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя и Заказчика и вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме. Прекращение действия Договору не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

13.4. Согласование всех вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, осуществляется Сторонами посредством телефонной, электронной и почтовой связи по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора. Стороны договорились, что вся информация, которая направляется по согласованным в разделе 14 Договора адресам электронной почты и/или мессенджерам, привязанным к номерам телефонов Сторон (при наличии), является достоверной и может быть использована в качестве доказательства в судебной инстанции.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Техническое задание.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 420074, г. Казань, ул. Петербургская, 52 ИНН 1655191213 / КПП 165501001 р/с 03224643920000001100 л/с № ЛАВ00707002- ИТпарк, ОКЦ № 6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань БИК 019205400 ОГРН 1101690018760 к/с 40102810445370000079 Телефон / факс: 235-14-75 e-mail: it.park@tatar.ru Наименование должности лица, уполномоченного на подписание договора _________________ ФИО МП |  |  |

Приложение №1

к договору № ___2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик:							         Исполнитель:

___________/______________			                     ___________/_______________

М.П								         М.П.

# Часть 6. Форма заявки

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Для юридических лиц:

Заявка на участие в тендерной закупке №___________________

1. Настоящей заявкой _______________________ выражает согласие заключить договор на

(указать наименование Участника)

Выполнение работ по разработке прототипа программного обеспечения «Система управления нарядами на ремонт насосов и деталей» соответствующих требованиям документации тендерной закупки, и на условиях, предусмотренных проектом договора, являющемся неотъемлемой частью документации о проведении тендерной закупки и настоящим предложением,

и не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в тендерной закупке после окончания (истечения) срока окончания подачи заявок и не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

2. Сведения и документы об участнике закупки:

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождение |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | ИНН (при наличии) организации или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 5. | ФИО, номер телефона и адрес электронной почты контактного лица |  |

4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действия от имени участника тендерной закупки, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

5. Копии учредительных документов (для юридических лиц), а именно:

- копия устава

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

6. Копия решения об одобрении/совершении крупной сделки прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

(выделить нужное)

- Декларация о соответствии требованиям документации прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

- Иные документы, а именно: ___________________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа)	(выделить нужное)

Руководитель _____________________/_________________________/

Подпись		 (Ф.И.О.)

- Для физических лиц:

Заявка на участие в тендерной закупке №___________________

1. Настоящей заявкой _______________________ выражает согласие заключить договор на

(указать наименование Участника)

Выполнение работ по разработке прототипа программного обеспечения «Система управления нарядами на ремонт насосов и деталей»

соответствующих требованиям документации тендерной закупки, и на условиях, предусмотренных проектом договора, являющемся неотъемлемой частью документации о проведении тендерной закупки и настоящим предложением

и не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в тендерной закупке после окончания (истечения) срока окончания подачи заявок и не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

2. Сведения и документы об участнике закупки:

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес места регистрации |  |
| 3. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица) |  |
| 4. | ФИО, номер телефона и адрес электронной почты контактного лица |  |

3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действия от имени участника тендерной закупки, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

4.  Декларация о соответствии требованиям документации прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

5. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

6. Иные документы, а именно: ___________________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа)	(выделить нужное)

_____________________/_________________________/

Подпись		 (Ф.И.О.)

# Часть 7. Форма декларации о соответствии участника тендерной закупки обязательным требованиям

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии обязательным требованиям

Настоящим _____________________________ декларирует:

(наименование участника тендерной закупки)

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Понятие «конфликт интересов» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

6) участник закупки не является иностранным агентом;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной собственности

9) обладание участниками закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности.

_____________________/_________________________/

подпись			 (Ф.И.О.)

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

В случае, если победителем закупки определено лицо, относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства, то при заключении договора срок оплаты устанавливается – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки выполненных работ на основании подписанного Сторонами Акта/УПД

В случае, если победителем закупки определено лицо, относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства, то при заключении договора срок оплаты устанавливается – в течение 7 (семи) рабочих дней

Или иные сведения, позволяющие сделать вывод о размере крупной сделки.